**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**ΜΕΛΕΤΗ**

**«Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό**

**μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15,00μ. »**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.981,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

**ΜΕΛΕΤΗ**

**«Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό**

**μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15,00μ.»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.981,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :**

1. **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**
2. **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**
3. **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**
4. **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
5. **ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ** **ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **ΜΕΛΕΤΗ:** «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15,00μ.» |
| **ΝΟΜΟΣ** **ΑΤΤΙΚΗΣ** |
| **ΔΗΜΟΣ** **ΑΓΙΑΣ** **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ** |
| **ΤΜΗΜΑ** **ΠΡΑΣΙΝΟΥ** |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα Μελέτη αφορά το σχηματισμό - διαμόρφωση αλλά και ανανέωση της κόμης δένδρων, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Τα υπό κλάδευση δένδρα είναι κυρίως ευκάλυπτοι, λεύκες και πεύκα τα οποία χρήζουν κλαδεύσεων κυρίως για να μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεις των κλάδων τους σε ανθρώπους και περιουσίες κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατά την κλάδευση θα χρησιμοποιηθεί γερανοφόρο όχημα με καλάθι, το οποίο θα φθάνει σε ύψος άνω των 15μ, διότι ο Δήμος δεν διαθέτει το αντίστοιχο όχημα καθώς τα καλαθοφόρα του έχουν μέγιστη ανύψωση έως 15μ. Η εργασία θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει τον τεμαχισμό και την συγκέντρωση των κλαδιών σε χώρο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.981,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και βαρύνει τον Κ.Α. 35.6117.79 του προϋπολογισμού του έτους 2015.

Οι εργασίες θα ξεκινούν από το υπέργειο τμήμα με σκελετοκλάδεμα και τμηματική κοπή του κεντρικού κορμού από πάνω προς τα κάτω. Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται και η συλλογή και μεταφορά των υλικών σε μέρη που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Αγία Παρασκευή, 27 – 04 - 2015

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΜΟΥΡΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε΄ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3΄

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **ΜΕΛΕΤΗ:** «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15,00μ.» |
| **ΝΟΜΟΣ** **ΑΤΤΙΚΗΣ** |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** |

Το τιμολόγιο συντάχθηκε βάσει των τρεχουσών τιμών αγοράς.

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ** | **ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** |
| 1 | ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 20 ΜΕΤΡΑ | 1 | 86 δένδρα | 130,00 € |
| 2 | ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 25 ΜΕΤΡΑ | 2 | 6 δένδρα | 200,00€ |

ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23%

Αγία Παρασκευή, 27 – 04 - 2015

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΜΟΥΡΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε΄ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3΄

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **ΜΕΛΕΤΗ:** «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15,00μ.» |
| **ΝΟΜΟΣ** **ΑΤΤΙΚΗΣ** |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** |

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ** | **ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €** |
| 1 | ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 20 ΜΕΤΡΑ | 1 | 86 δένδρα | 130,00€ | 11.180,00€ |
| 2 | ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 25 ΜΕΤΡΑ | 2 | 5 δένδρα | 200,00€ | 1.000,00€ |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ:** |  |  |  | **12.180,00€** |
|  | **ΦΠΑ 23%** |  |  |  | **2.801,40€** |
|  | **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :** |  |  |  | **14.981,40€** |

Αγία Παρασκευή, 27 – 04 - 2015

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΜΟΥΡΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε΄ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3΄

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ** **ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **ΜΕΛΕΤΗ:** «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15,00μ.» |
| **ΝΟΜΟΣ** **ΑΤΤΙΚΗΣ** |
| **ΔΗΜΟΣ** **ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1Ο**

**ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 20 ΜΕΤΡΑ**

Η εργασία διαμόρφωσης ανανέωσης της κόμης ενός δένδρου με ύψος από 15μ έως 20μ, περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Το τελικό ύψος των κλαδεμένων δένδρων θα είναι 6-7μ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΔΡΟ 130€ (Χωρίς **ΦΠΑ 23%)**

**ΑΡΘΡΟ 2Ο**

**ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 25 ΜΕΤΡΑ**

Η εργασία διαμόρφωσης ανανέωσης της κόμης ενός δένδρου με ύψος από 20μ εώς 25μ, περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Το τελικό ύψος των κλαδεμένων δένδρων θα είναι 6-7μ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΝΔΡΟ 200€ (Χωρίς **ΦΠΑ 23%)**

Αγία Παρασκευή, 27 – 04 - 2015

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 8 7ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΜΟΥΡΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε΄ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3΄

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ** **ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **ΜΕΛΕΤΗ:** «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15,00μ.» |
| **ΝΟΜΟΣ** **ΑΤΤΙΚΗΣ** |
| **ΔΗΜΟΣ** **ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** |

# ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

**ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο εργασιών**

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε με σκοπό τις εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15μ.

**ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.**

Η παρούσα εργασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:

* του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
* του Ν. 3463/06 « περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
* τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα χρηματικά όρια
* τις διατάξεις των παρ. 9 & 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
* τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2012
* τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006

Η εργασία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, του οικονομικού έτους 2015 και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.981,40€με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6117.79.

**Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία.**

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

* Η τεχνική έκθεση
* Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
* Το τιμολόγιο
* Οι τεχνικές προδιαγραφές
* Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

**Άρθρο 4ο**:

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να ορίζουν την προθεσμία (τρείς (3)μήνες) μέσα στην οποία ο Ανάδοχος δύναται να παραδώσει το έργο στο Δήμο από την επόμενη υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την οριζόμενη προθεσμία επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με 2% επί της αξίας των καθυστερουμένων υλικών για κάθε μέρα καθυστέρησης. Μετά την πάροδο ενός (1) μήνα ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από το Δήμο, σύμφωνα με την με αρ. 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην περίπτωση δε αυτή η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

**Άρθρο 5ο**:

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες.ΟΑνάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής προσφοράς, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας ήθελε τυχόν αυξηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου.

**Άρθρο 6ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης**

Κατά την υπογραφή της συμβάσεως ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή που θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας, με ποσό ίσο με το 5% του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραδοθεί ολοκληρωτικά ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ασήμαντο.

**Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.**

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

**Άρθρο 8ο: Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον Ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε είδους ζημία προς τρίτους που ήθελε προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και πάντα εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο που προκαλείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, βαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Επίσης, όλα τα μηχανήματα και οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό κατά τις κείμενες διατάξεις.

**Άρθρο 9ο:**

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή των απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του εργολάβου. Δια της εκ δόλου ή αμελείας πράξεις τούτων κατά την εκτέλεση της εργασίας υπέχει ακέραια την ευθύνη ο Ανάδοχος.

**Άρθρο 10ο:**

Το προσωπικό που θα ασχοληθεί με τις εργασίες, θα πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο. Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να είναι ανάλογος προς τη σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα χρονικά όρια εκτέλεσης της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον τόπο. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο ασφαλισμένο προσωπικό κατά τις κείμενες εργατικές διατάξεις.

**Άρθρο 11ο:**

Άπαντες οι εργαζόμενοι θα φορούν φόρμα εργασίας που θα προστατεύει τους εργαζόμενους από τους κινδύνους της εργασίας και από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

**Άρθρο 12ο:**

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει ζημιά αυτού οφειλόμενη είτε σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.

**Άρθρο 13ο: Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών**

Όσον αφορά τις εκτελούμενες εργασίες ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μείωσης της ποσότητας των εργασιών εφ’ όσον οι ανάγκες του κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης αποδειχθούν μικρότερες χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η μείωση όμως αυτή δεν δύναται να ξεπερνά το 50% των αρχικών προϋπολογισθέντων εργασιών. Επίσης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της ποσότητας των εργασιών κατά 20% εφ’ όσον οι ανάγκες του κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης αποδειχθούν μεγαλύτερες, με τις ίδιες τιμές της προσφοράς.

**Άρθρο 14ο:**

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 11389/93 απόφαση ΥΠ.ΕΣ (ΦΕΚ 185 Β/23.3.1993) ΕΚΠΟΤΑ.

Αγία Παρασκευή, 27 – 04 - 2015

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΜΟΥΡΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε΄ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β3΄