ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Αγ. Παρασκευή 27 / 3 / 2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 			Αρ. Πρωτ.:

Πληρ	: Γ. Παπαγεωργίου 			ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο και μέλη του Δημοτικού 							     Συμβουλίου

Δ/νση	: Λ. Μεσογείων 415-417

15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ.	: 213 2004564

Fax	: 213 2004513

Email	: g.papageorgiou@agiaparaskevi.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση αλλαγών μελέτης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης» επί της οδού Αγίου Ιωάννου.

Σχετ: 1.  Η υπ’ αριθμ. 106/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του 	Α’ και Β’ σταδίου της μελέτης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 	ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»  .

2.  Η υπ’ αριθμ. 181/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του 	Γ’ σταδίου της μελέτης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 	ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»  .

Σας υποβάλουμε ενημερωμένα σχέδια για έγκριση μικροαλλαγών της μελέτης που αφορούν το έργο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» επί της οδού Αγίου Ιωάννου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τις βασικές αρχές της αισθητικής σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, τα υλικά κατασκευής, και της άνετης κίνησης των πεζών και των τροχοφόρων.

Συγκεκριμένα κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες οι παρακάτω αλλαγές σε σχέση με την αρχική μελέτη:

- Εξασφαλίστηκε μεγαλύτερη ασφάλεια στο όχημα της χρηματαποστολής (τράπεζα Alpha bank στην οδό Αγίου Ιωάννου) δημιουργώντας μία θέση στάθμευσης παράλληλη με τον άξονα του δρόμου καταργώντας αντίστοιχα την κάθετη πρόσβαση.

- Η ύπαρξη τριών θέσεων στάθμευσης σε πρασιά καταστημάτων βάσει οικοδομικής αδείας, στον αριθμό 50, οδήγησε στην κατάργηση τριών θέσεων στάθμευσης. Επίσης λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων υπήρξαν μικρομετατοπίσεις σε ορισμένες θέσεις στάθμευσης.

- Στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα δημιουργήθηκαν θέσεις στάθμευσης όπου ήταν εφικτό διασφαλίζοντας την άνετη και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.

- Λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων (υφιστάμενα φρεάτια ΕΥΔΑΠ) κρίθηκε απαραίτητη η μετατόπιση ορισμένων κάδων απορριμμάτων.

- Στο αριστερό τμήμα κατά την άνοδο (υφιστάμενο πεζοδρόμιο) προέκυψε η ανάγκη μετατόπισης ορισμένων φρεατίων ομβρίων υδάτων λόγω παρουσίας δικτύου φυσικού αερίου.

Συνημμένα: Σχέδια οριζοντιογραφίας (Νο1, 2 και3).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ

Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης

- Σκάνδαλο Νεκτάριο Τμήμα Έργων

Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)

- Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)