ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			 Αγία Παρασκευή  13.02.2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ		Αρ. Πρωτ.: 5533

Δ/νση: Λ. Μεσογείων 415-417

T.K. 15343

Τηλ.: 213 2004 500

Φαξ.: 213 2004 531

E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: κ. Ν. Θεοδωρίδης & κ. Σ. Μπουρδάρας

Τηλ:   2132004519

Φαξ.: 2132004513

E-mail: n.theodoridis@agiaparaskevi.gr

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010¨

Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010¨ προϋπολογισμού 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το ποσό της αρχικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και τον Ανάδοχου ανήλθε στο ποσό των 118.300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  και το ύψος των εκτελεσθεισών εργασιών στο ποσό των 98.716,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπογεγραμμένο από την επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 23044 / 19294 / 11/06/2013 και με την αρ. πρωτ. 63468 / 51714 / 12/12/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τους επιβλέποντες Μηχανικούς και τον ανάδοχο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010¨ σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75  του Ν.3669/2008.

Συνημμένα: Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2014

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ Π.Ε./Β’.

Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης

- Προϊστάμενο Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (1)

- Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων (1)

- Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)